乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包

竞争性比选文件

比选人：重庆江汇建设工程有限责任公司（盖单位公章）

比选代理机构：重庆四建季峰工程咨询有限公司（盖单位公章）

二○二四年七月

目  录

第一章 比选公告	2

第二章 竞选人须知	4

第三章 评选办法	14

第四章  合同条款及格式	16

第五章  工程量清单	33

第六章  图纸	34

第七章 竞选文件格式	35

第一章 比选公告

### 1．比选条件

本项目乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包 已由重庆九黎旅游控股集团有限公司批准建设，比选人为重庆江汇建设工程有限责任公司。建设资金来源为业主自筹。本项目已具备比选条件，拟对该项目防水专业分包进行竞争性比选，确定施工企业。

### 2．项目概况与比选范围

2.1 项目建设地点：乌江画廊蚩尤九黎城。

2.2项目建设规模及建设内容：乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包设计图所包含全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。

2.3比选范围：

比选人提供的《乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包》所包含全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。

2.4 计划工期：2个月（从合同签订之日起）。

### 3.竞选人资格要求

3.1参与本次比选的竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本工程不接受联合体投标。

### 4.比选文件的获取

4.1凡有意参加比选且符合资格要求的潜在竞选人，请于2024年7月2日起在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 上自行下载本项目比选文件、图纸、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓有关全部内容。

### 5.竞选文件递交时间及地点、比选时间

5.1 竞选文件递交时间为2024年7月5日14时00分至14时30分。

5.2 地点为重庆江汇建设工程有限责任公司（重庆市彭水县下街中央豪庭二楼），具体请登陆重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 查询；逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人及比选代理机构不予受理。

### 5.3 比选时间为递交竞选文件截止时间。

### 6.比选公告的发布

6.1 本公告将在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 发布。

### 7.联系方式

比 选 人：重庆江汇建设工程有限责任公司

地    址：重庆市彭水县下街中央豪庭二楼

联 系 人：何老师

联系电话：18896118893

比选代理机构：重庆四建季峰工程咨询有限公司

地    址：彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙社区黔中路73号

联 系 人：冉老师

联系电话：19923076393

# 第二章 竞选人须知

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比 选 人：重庆江汇建设工程有限责任公司 地 址：重庆市彭水县下街中央豪庭二楼 联 系 人：何老师 联系电话：18896118893 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆四建季峰工程咨询有限公司 地 址：彭水苗族土家族自治县汉葭街道文庙社区黔中路73号 联 系 人：冉老师 联系电话：19923076393 |
| 3 | 项目名称 | 乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包 |
| 4 | 建设地点 | 乌江画廊蚩尤九黎城 |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 比选范围 | 比选人提供的《乌江画廊蚩尤九黎城综合开发一期部分工程车库防水整治项目专业分包》所包含全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。 |
| 8 | 工期要求 | 2个月（从合同签订之日起） |
| 9 | 质量要求 | 符合强制性质量标准， 符合国家和重庆市现行有关施工质量验收 规范要求，并达到合格标准。 |
| 10 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）须具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。 [须提供有效的带二维码标识的资质证书]。 （2）具备有效的营业执照。 [须提供有效的带二维码标识的营业执照]。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2.财务要求 不要求 3.业绩要求 不要求 4.比选截止日比选资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。 5.现场管理人员要求 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式自拟）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员，并提供竞选人本单位为其缴纳的2024年1月至2024年6月的连续养老保险参保证明复印件。 特别说明： （1）以上相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。以上1-6条，有一条不满足，则竞选文件由比选小组作否决竞选处理。 （2）比选人在评标及比选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中要求的2024年1月至2024年6月的连续养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章及查询码。且上述相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。 （4）比选人及代理机构在项目发包现场登录“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）对竞选人的信用信息进行查询，凡是因严重失信行为被列入失信联合惩戒名单（失信 “黑名单”）的竞选人，不得参加发包活动，并如实记录送比选小组评审。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 竞选人提出问题的截止时间 | 竞选人应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年7 月3日12：00前以书面的形式提交给比选代理机构。 |
| 13 | 比选人书面澄清、修改的时间 | 如比选人有必要对比选文件内容进行澄清的，将在2024年7月4日12：00（北京时间），比选人或比选代理机构在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响竞选文件制作的，将相应延长竞选文件递交时间。 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑、澄清或比选文件的修改（若有）等； |
| 16 | 竞选文件的组成 | 由竞选保函部分（如有）、竞选函部分、资格审查部分、经济部分组成。 |
| 17 | 比选报价 | 1、竞选人应按照现行相关定额及相关配套文件规定并结合市场行情、自身经营水平、管理能力自主报价。 2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。竞选人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，比选人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。 3、比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等（如果有），竞选人不得修改。否则，将被认定为否决投标。 4.竞选函中的竞选总报价必须与竞选报价汇总表的竞选报价汇总表一致。否则由评审委员会作否决竞选处理。 5、本工程实行固定单价结算，在合同实施期间，竞选人填写的单价无论何种原因均不予调整。 6、图纸及工程量清单中所列工程数量是为比选人规定数量，作为投标的共同基础，竞选人不得擅自更改，否则投标报价无效，其投标报价不再参与详细评审。 7、竞选人应在投标前自行前往工程现场实地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况。无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，任何因忽视或误解比选范围、图示内容和工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。 8、本比选文件中没有列明，但属于中标人履行合同所需要的其他一切费用均包括在竞选人的报价中，其所涉及的费用摊入各相关工程子目的单价和费率中。 竞选人的竞选报价和所有工程量清单综合单价报价均不得高于相对应的最高限价,，且报价均不得低于最高限价的85%。 《竞选函》及工程量清单报价中的安全生产费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 ☑一般计税法：提供一般纳税人证明。 9、本工程比选最高限价：3008779.97元（大写：叁佰万零捌仟柒佰柒拾玖元玖角柒分）下浮10%，其中安全生产费为：60348.96元。 注：评选委员会将对竞选人已标价工程量清单进行清标，若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其竞选将被否决。 |
| 18 | 比选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 19 | 比选保证金 | - （一）投标保证金递交 - 1、投标人应足额交纳投标保证金壹万元整。 2、投标人保证金以现金形式缴纳，在递交投标文件时同时递交，才具备投标资格。 3、投标保证金的有效期限在响应文件有效期过后30天内继续有效。 注意事项：未在规定的时间内足额缴纳投标保证金的，其响应文件将被拒收。 - （二）投标保证金的退还方式： 1、评标结束后，现场除中选投标人以外的投标人退还投标保证金。 2、在中选投标人合同签订后五个工作日内，退还中标人的投标保证金。 3、出现流标、废标情况，流标、废标公告发布后三个工作日内向投标人办理保证金退还手续。同一项目比选公告再次发布后，投标人须按规定重新缴纳比选保证金。 |
| 20 | 签字盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 21 | 竞选文件的份数 | 1、竞选函部分：正本一份，副本二份； 2、资格审查资料：正本一份，副本二份； 3、经济部分：正本一份，副本二份； |
| 22 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选函部分、资格审查部分、经济部分分别装订成册；竞选保函部分（如有）无需装订。 2、装订要求 （1）竞选保函部分（如有）的装订要求 应按照比选文件规定的格式提供，无需装订，不编页码。 （2）竞选函部分的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，页码。 （3）经济部分的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，页码。 （4）资格审查部分的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，页码。 |
| 23 | 竞选文件的密封 | 1. 竞选文件袋使用“竞选保函部分”袋（如有），“竞选函部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2. 竞选保函装入“竞选保函部分”袋（如有），单独封装并加盖竞选单位公章，同时应按本表第 24 项的规定写明相应内容。 3. 竞选函部分、u盘装入“竞选函部分”袋中，密封并加盖竞选单位公章。 4. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并加盖竞选单位公章。 5. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章，同时“资格审查部分”袋应按本表第24项的规定写明相应内容。 6.“竞选函部分”、“经济部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第24项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构拒收。 |
| 24 | 竞选文件袋的封套上须写明 | 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 25 | 竞选文件递交时间 | 2024 年7月5日14时00分至14时30分 |
| 26 | 竞选文件递交地点 | 重庆江汇建设工程有限责任公司（重庆市彭水县下街中央豪庭二楼） |
| 27 | 是否退还竞选文件 | ■否 口是 |
| 28 | 比选时间和地点 | 比选时间：2024年7月5日14时30分 比选地点：同竞选文件递交地点 |
| 29 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1.宣布比选纪律。 2.宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名。 3.公布在竞选文件递交截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 4.核验参加比选会的法定代表人或授权委托人本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人本人参加不提供），以确认其身份合法有效；若竞选人代表身份核验不合格，不得参加比选会，其竞选文件不予开启。 5.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己或其他竞选人的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 6.现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录。 6.1展示采用方式一缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。 6.2展示采用方式二缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。纸质竞选保函复印件与比选记录表一并交由评标委员会评审。 7.公布最高限价，以便比选小组评审。 8.逐单位随机开启竞选文件，公布竞选人名称、竞选总报价、质量要求、工期等内容，现场查询竞选人是否在“信用中国”网站被列为失信被执行人且在被执行期内；所有信息记录在案。 9.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 10. 竞选人代表比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11.比选结束。 |
| 30 | 比选小组的组建 | 1、评标委员会构成：3人及以上单数； 2、评标专家确定方式：由比选人按法律法规及相关规定组建评审（标）小组评审（标）专家依法律法规及相关规定产生。 |
| 31 | 是否授权比选小组 确定中选人 | 否， 按第三章比选办法的规定推荐 1-3 名中选候选人。 |
| 32 | 履约保证金及农民工工资保障金 | （一）履约保证金： 1、履约保证金的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； 2、履约保证金的金额：中选金额的10%； 3、履约保证金提交程序及时间：承包人签订合同前按比选文件规定向发包人缴纳合同总价的10% 履约保证金（采用现金的，须通过承包人基本账户递交至发包人约定账户；以保函方式递交的，承包人在签订合同前向发包人递交保函，保函必须为不可撤销且见索即付；施工合同签订前，如承包人未按要求提交履约担保，发包人将取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 5、履约保证金退还方式：工程竣工验收后7个工作日内一次性无息退还。 （二）农民工工资保障金金额： 中选金额的 2%；中选承包商到县劳动保障监察大队指定账户缴纳农民工工资保障金；待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。注：农民工工资保障金如有新规定按照新规定执行。 |
| 33 | 比选代理服务费 | 1.本工程的比选代理服务费由中选人支付。该项目比选工作结束后（即中选人在领取中选通知书之前），应向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。 2.比选代理服务费捌仟元整，竞选人在报价时自行将此费用考虑在投标报价中，中标后比选人不得向中标人支付此笔费用。 |
| 34 | 比选结果公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将比选结果在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml）进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的，比选人向第一中选候选人发放中选通知书。若经调查对第一中选候选人的质疑投诉成立的，比选人可向第二中选人发放中选通知书或重新进行比选。 |
| 34 | 交易服务费的收取 | 不考虑 |
| 36 | 比选文件售价 | 比选文件每套售价500元，由竞选人在递交竞选文件时递交，售后不退。 |
| 37 | 合同签订 | 1.发包人与中选人应当在中选通知书发出之日起5个工作日内，按照比选文件确定的合同文本以及中选价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。 2.中选人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格。排名第一的中选侯选人放弃承包的、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新组织比选，确定中选人。 |
| 38 | 投诉处理 | 1.竞选人或者其他利害关系人就比选结果等事项投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意的，或比选人未答复的，可向行业监督部门投诉。 2.行业监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第 11 号（根据九部门 2013 年第 23 号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标[2014]1168 号）等法律法规文件处理投诉。 3.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 39 | 关于对比选文件及竞选争议的解释 | 对比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。 |
| 40 | 其它说明 | 1、竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中标，将在合同谈判时向贵单位提供参与本项目施工工作（按竞选文件）的人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、社保缴费证明等证明材料作为合同附件并作为合同文件的组成部分。如果我公司在合同谈判时，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中标候选人资格。 2、竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中标，将在合同谈判结束后7日内向贵单位提供主要设备进场清单。如果我公司在合同谈判结束后7日内，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中标候选人资格。 |

## 第三章评选办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章“竞选人须知”规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 比选截止日竞选人资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
| 2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第七章“竞选文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3 | 响应性评审标准 | 竞选报价 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章“竞选人须知”规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 比选申请文件的其他要求；竞选人自行申明不得涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 |
| 4 | 比选基准价 | 经初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审、符合性评审）后，在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。 比选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续评审中不得对其作出调整。 比选基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 5 | 比选程序 | 1、对比选总报价不高于最高限价且不低于最高限价85%的所有竞选人的比选申请文件按本章1-3条进行初步评审。 2、初步评审后按本章第4条计算比选基准价。 3、以比选准基价为标准，比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人，次低的为第二候选人，如无次低的则选择次高的为第二候选人，依次类推确定第三候选人。 4、如经过对所有竞选人的比选申请文件进行评审，符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的，其即为中选人。 注：如出现竞选人比选总报价相同时，由比选小组及投标人抽签确定排序。 |  |
| 6 | 比选报价的算术修正 | 当比选报价有算术错误时，比选小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下： 1.比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 2.文件规定的其他关于修正的要求。 |  |
| 7 | 比选结果 | 比选小组按本办法推荐中选候选人，并应向比选人提交比选报告。 |  |

# 第四章  合同条款及格式

------------------------------------施工合同

- 发包人：

- 承包人：

签订日期：      年	月	日

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：                              。

3、建设规模：                              。

4、项目总投资：                            。

5、合同范围：                              。

6、资金来源：                              。

二、合同工期

开工日期：             ；

合同工期： 60 日历天;

三、质量标准

1、技术规范及图纸：承包人应按照发包人提供的本工程施工图设计文件，国家、地方现行颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。

2、验收标准及质量等级：按照国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准对本工程进行检验、质量评定和交工验收，工程质量达到合格标准。

3、本工程的施工监理：另行通知。

4、______________________________负责本工程质量监督工作。

5、本工程缺陷责任期为12个月，从工程交工验收合格之日算起。

四、合同价款

（1）、承包人的中标总价为人民币           元，（大写：          元）。

（2）、本工程最终结算价为：按承包人竞选时提供的工程量清单结算。

（3）、在工程实施期间，承包人的中标单价及综合单价均不作调整。

（4）、本工程应交纳的税费和保险费（含工程一切险），以及施工用水、用电、安全生产、临时用地、交通组织、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均摊入中标单价及综合单价，施工中发生的一切费用由承包人自行承担。

五、农民工工资保障金

按合同金额的2%，中选承包商到县劳动保障监察大队指定账户缴纳农民工工资保障金；待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。注：农民工工资保障金如有新规定按照新规定执行。

六、履约保证金

1、承包人在签订合同协议书之前，按合同金额10％向发包人提交履约保证金（银行保函或现金、支票形式），保证完全履行合同。

2、承包人提交的本项目履约保证金为现金，在工程交工验收合格后一次性无息退还。

3、承包人在施工过程中发生的由发包人、监理人、交通质监站发出的违约处罚从履约保证金中扣除，不足部分，从工程款中扣除，如提交的为银行履约保函，则违约处罚全部从工程款中扣除。

七、双方责任

（一）、发包人责任

1.发包人负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

2. 发包人负责提供施工图纸、有关施工行业规定文件，并提供施工场所。

3. 发包人有派人对承包人现场工程质量和施工安全指导和监督的权利。

4. 就承包工程范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出指令，承包人应执行业主管部门根据本合同工程管理约定所有通知和指令。承包人拒不执行通知和指令，发包人有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给发包人造成的其它损失，含发包人的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由承包人承担，并在承包人所实施的工程结算款中扣除支付。

5. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6. 发包人有权要求承包人撤换不能胜任本工程在施工过程中的管理、施工人员。

7. 发包人有权对承包人的工程质量对不合格工程施工单位无条件返工重做、隐蔽工程和中间验收、返工、终验等进行检查和监督。

8. 发包人有权对承包人施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促承包人采取整改措施或实施经济处罚。

9. 发包人有权对承包人的安全施工进行监督，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。

(二)、承包人责任

1. 承包人在签订合同协议书之前，必须按要求向发包人提交履约保证金，保证完全履行合同。

2.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

3.在本项目进场后 7 日内，承包人应组织人员接受发包人的技术、质量、安全、环保等交底。

4.承包人负责组织人员研究和熟悉施工图纸、工程质量和安全要求、按照施工组织有序推进各项工作。

5.承包人必须严格按照本工程施工设计图的要求进行施工，因私自施工或者未按图施工造成的损失由承包人自行承担；

6.承包人在对施工过程中发生的炮损自行承担责任和经济赔偿，承-包人在施工过程中将土石挖方随意倾倒导致农田损毁，造成的一切经济费用一律由承包方自行负责。

7.承包人必须按发包人要求的进度计划组织施工，接受发包人对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，承包人应向发包人提交整改措施和方案，经发包人批准后执行；但并不免除因承包人原因造成的工期延误和应由承包人承担的一切损失责任。

8.承包人必须服从发包人的施工调度及发包人转发的相关行政主管部门或监理工程师下发的与承包工程有关的指令。

9.承包人必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和发包人相关规定及制度，承包人必须严格质量、安全、职业健康、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

10.承包人必须自觉服从发包人及各行政主管职能部门管理，切实搞好项目管理工作，因违反国家有关规定造成的罚款或其他责任由承包人承担；

11.承包人必须自觉服从发包人的安全管理，切实搞好项目安全管理工作，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。

12.承包人应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种人员均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。本项目按照投标承诺要求派驻管理人员，现场到位人员必须与投标文件提供的人员相同。如遇特殊原因需变更的，必须经发包人书面同意。如果发包人和行业管理现场查实所到位人员与投标书中提供人员不一致，又未经发包人同意，发包人有权实施经济处罚项目经理10万元、项目技术负责人8万、施工员5万、质检员（或质量员）5万、安全员5万元、测量员5万元、造价员（或造价工程师）5万元或有权终止合同的执行。在签订本合同后，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送发包人备案。

13.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照投标文件约定人员要求安排进场；并向发包人书面报告，便于发包人组织现场检查及管理。

14.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照合同约定的机械设备安排进场，并保证进场设备完好率达到95%以上。承包人须将设备进场情况书面报送发包人，便于发包人组织现场检查验收。

15.承包人必须按国家规定的有关标准、规范及发包人提供的图纸进行施工，确保工程质量、进度及安全；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到发包人要求，并承担因自身原因造成的损失和违约金处罚。

16.承包人负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向发包人移交工程。未交工验收期间发生损坏的，由承包人自费修复。

17.承包人应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如承包人未在发包人通知的时间内进行修理的，发包人则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由发包人直接从承包人质保金中扣除，不足部分由承包人另行支付。

18.承包人确保其施工人员、民工工资按月及时发放，并配合发包人对其施工人员民工工资发放情况的检查和监督工作。发包人不承担承包人因不及时发放民工工资和材料款的任何责任及费用。

19.承包人负责其施工人员的技术培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

20.承包人必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，工伤保险，第三责任险，工程一切险，保险费用由承包人承担，并严格执行安全合同。

21、承包人应对工程施工现场采取安全措施，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，给发包人造成损失的，应赔偿发包人损失。

22.承包人不得以发包人的名义从事其它任何活动。

23.发包人或监理工程师的指令，承包人必须无条件服从，发包人或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，承包人不得向发包人提出补偿或赔偿要求。

24.承包人在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

25.承包人按投标文件承诺确认       为本工程项目经理，    为本工程技术负责人，  为本工程施工员，      为本工程安全员，       为本工程质检员（或质量员），      为本工程材料员，       为本工程造价人员。

26.承包人必须遵守发包人各项管理制度，服从发包人对施工现场管理的各项管理规定及指令，如若承包人不遵守或者有违反劳动纪律、违令违章作业等行为，发包人有权根据实际情况进行罚款处罚。

27.承包人不得将本合同中承包人的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。

28.承包人须按照合同及发包人的管理要求，及时向发包人提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，发包人有权暂停给承包人的工程款结算和支付。

29.承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责，并承担所有费用。

30.承包人在进行爆破作业时，应严格遵守经发包人和工程监理单位批准的爆破作业方案和操作规程，对所有的人身、工程主体和发包人财产采取保护措施，并承担因爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及任何财产损失的责任。

31. 本项目红线外临时用地和施工中对民房等造成炮损等均由承包人自行负责。

32.承包人负责工程的自检费用。

33.本项目施工完毕后，承包人应按照环保等相关要求做好施工场地清理，否则发包人有权委托其他单位完成清理恢复相关工作，相应费用由承包人承担。

34.本项目施工完毕后，无不可抗拒特殊情况下应在45日内及时向发包人递交验收申请，并完善验收申请资料和验收前问题整改工作；如未及时完成验收工作则按超合同项目工期进行处罚（合同工期内除外）。

八、双方代表

发包人委派      为现场代表；承包人委派     为项目经理、       为技术负责人，双方履行本合同的文件均以其代表签字认可为准。

九、工程款结算及支付

项目启动后，经县行业主管部门确认后直接拨付30%-50%的启动资金，项目建设进度过半，由项目行业主管部门复核确认后，拔付50%-80%的进度资金；项目完工验收交验合格，承包人提交工程结算申请并递交结算资料后支付至合同总价款的85%；结算审核完成后支付至实际结算金额的97%，留实际结算金额3%作质保金。缺陷责任期（自竣工验收合格之日起计算1年）满后，由项目行业主管部门或项目业主管部门对项目进行复查验收，如未发现质量问题，则将质保金一次性退还给承包人（不计利息）。如工程质量有问题，责成承包人进行维修，直到验收合格为止。如承包人不愿维修，则将质保金转为维修费，请其他施工单位代为维修。具体支付办法按照业主要求拟定。

十、安全生产及廉政建设合同

双方在签订本合同协议书时应同时签订《安全生产合同》和《廉政合同》，安全生产合同及廉政合同是本合同的有效组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。

十一、违约责任

（一）发包人违约

1、除不可抗力因素除外，由发包人自身原因造成未按期交付施工场地，由此延误承包人工期的责任由发包人承担。

2、发包人未按期进行期中支付或最后支付的，应尽快支付。承包人充分理解发包人资金筹措的困难，同意未按期付款的部分不计利息。

（二）承包人违约

1、承包人不得将本工程转包，否则发包人有权立即终止本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款。

2、未经发包人书面批准的分包视为承包人违约，发包人有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，承包人为此须向发包人支付分包工程价款20%的违约金。

3、承包人未按规定办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。

4、因承包人原因导致工程不能按合同工期交工，承包人须承担人民币 1000元/天的违约金；承包人超过合同工期  120 日仍未完工并将合格工程交付发包人，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的一切损失。

5、如果工程质量不符合本合同约定标准，承包人必须自费整改且工期不顺延；承包人拒不整改或不能在限期内整改合格，发包人根据情节轻重处承包人违约金人民币  5000-10000  元/次；承包人超过限期7日仍未整改合格的，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的全部损失。

6、终止合同后发包人将重新选择承包人，重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备，由此产生的费用及处理（工程估价、拖期损失及给发包人造成的其它损失等）在全部工程完成并经交工验收合格后进行。

发包人根据本合同约定解除合同时，承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算并由政府审计机关审计，承包人已完成的合格工程款在工程交工验收后1年内付清（转包及违规分包除外）。

十二、合同文件组成及顺序

下列文件应视为合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中选通知书；

（3）竞选函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

十三、解决合同纠纷的方式

双方在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决，协商无效时可向项目所在地彭水县人民法院提起提起诉讼解决。

十四、合同份数及生效时间

本合同协议书一式    份，发包人执    份，承包人执   份。本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满并结清所有款项后失效。

十五、其他

本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                      （盖章）         承包人：                     （盖章）

法定代表人                                     法定代表人

或其委托代理人：              （签字）        或其委托代理人：       （签字）

法定地址：                                   　法定地址：

电话：                                         电话：

开户银行：　　                                 开户银行：

帐号：               　　　　　　　            帐号：

日期：    年  月  日                           日期：    年  月  日

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本建设工程的项目法人           （下称发包人）与施工单位                    （下称承包人），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行彭水县建设项目相关文件的规定，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议重庆市交通工程建设主管部门给予承包人1-3年内不得进入重庆市交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

8、本协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

发包人：              (公章)               承包人：               (公章)

法定代表人                               法定代表人

或授权的代理人：                         授权的代理人：

地 址：                                  地 址：

日 期：   年  月   日                    日 期：   年   月    日

安全生产合同

为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目法人        （以下简称发包人）与承包人                  （以下简称承包人），特此签订安全生产合同。

- 一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。与承包方签订安全生产合同，明确各自职责。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

- 二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，定期召开安全生产会，组织开展安全生产检查加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按不少于施工人员的3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有安全生产监督管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破….等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 四、其它

1. 本合同作为               施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

2. 本协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

发包人：              （公章）          承包人：        （公章）

法定代表人                              法定代表人

或授权的代理人：                        或授权的代理人：

地 址：                                 地 址：

日 期：   年   月   日                  日 期：   年  月  日

#### 安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了确保实现               安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，      （以下简称“发包人”）与             （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重大伤亡事故；

- 不发生火灾事故；

- 不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

- 不发生集体食物中毒事件（同时 5 人及以上的食物中毒）；

- 不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

- 不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

- 不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

- 不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1 万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生： 1．人员轻伤事故。

- 负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

- 其他安全未遂事故和异常事件。三、安全责任

- 承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

- 承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

- 承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

- 承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

- 承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

- 承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

- 承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

- 承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

- 承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

- 承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

- 承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

- 承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

- 承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

- 承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

- 发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

- 承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

- 承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

- 承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

- 承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

- 开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

- 在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。五、安全资质审查

承包人在项目开工前 5 个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档： 1．企业安全生产许可证书复印件。

- 企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

- 企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

- 特种作业人员资格证书。

- 项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

- 适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。  六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

- 身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

- 无刑事案件牵连。

- 无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

- 承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

- 承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

- 发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

- 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

- 承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

  - 对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

  - 对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

- 发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工 5 个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

- 开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

- 发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

- 承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

- 承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

- 承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

- 承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

- 承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

- 承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

- 发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

- 承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

- 承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

- 承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

- 承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

- 承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

- 承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

- 应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防 SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1 流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

- 承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

- 承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

- 承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

- 承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

- 承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

- 承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

- 承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

- 承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

  - 高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

  - 施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

  - 施工作业条件的类型和主要事故风险。

  - 主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

  - 主要火灾危险（可燃物、点火源）。

  - 主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

  - 主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

  - 其他。

- 承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

- 承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

- 承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

- 承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

- 承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

- 承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

- 承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

- 承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

- 在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

- 承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

- 由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

- 涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |  |
| --- | --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的 0.5‰ |  |
| 重大事故 | 签约合同价的 2‰ |  |
| 特别重大事故 | 签约合同价的 4‰ |  |

- 较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元

以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

- 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000

万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

- 特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），

或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

- 所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

- 如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的 1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订时共同签署，作为施工合同附件。

发包人1：                         （公章）         发包人2：                    （公章）

法定代表人	法定代表人

或其委托代理人： 	（签字）	或其委托代理人： 	（签字）

地址：	地址：

电话：	电话：

签订日期：   年	月   日                          签订日期：   年 月  日

承包人：                     （公章）

法定代表人或拟派项目经理： 	（签字）

地址：

电话：

签订日期：  年	月   日

# 第五章  工程量清单

随本比选文件一同发布的清单在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml）下载。不管下载与否比选人和比选代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

# 第六章  图纸

随本比选文件一同发布的图纸在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml）下载。不管下载与否比选人和比选代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

- 七

## 一、竞选保函部分（如设置）

（适用于竞选保证金采用方式二）

竞选保函

保函编号：

致:         （比选人名称）

本保函作为         （竞选人名称）（以下简称“竞选人”）在         （项目名称）向  （比选名称）       （以下简称“受益人”）提供        （项目名称） 比选文件所需的竞选保函文件。

本保函担保金额为人民币（大写）	（比选文件要求的保证金金额） （¥	      元）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的    个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）

一、竞选人在规定的竞选有效期内撤回其竞选文件；

二、竞选人被通知中选后未能或拒绝按中选通知书之规定签订合同；

三、竞选人未能或拒绝按照竞选文件之规定提供履约担保；

本保函有效期与本项目比选文件规定的竞选有效期一致。

关于本保函的注销（含撤销）要求：

一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

二、在本保函有效期内，若竞选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

担 保 人：  　                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地    址： 　　　　　             	     （详细地址）

邮政编码：

电    话：

联 系 人：

传    真：

（注：本保函格式为参考格式，竞选人提供的竞选保函应满足竞选人须知第19款方式二规定）

- 二、竞选函部分

（项目名称）

竞选文件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

1.竞选函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.银行开户证明

- 1.竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，我方愿以人民币（大写）          （¥      元）作为竞选总报价，委托代理人为：        ，身份证号码为        ，项目技术负责人为：        ，身份证号码为        。工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2. 我方承诺在比选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥    ）。比选保证金有效期与比选有效期一致，在此期间，若我方违反招比选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.                         （其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人和其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

- 2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

竞选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞选人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随竞选文件一并递交。

- 3.银行开户证明

- 三、资格审查部分

（项目名称）

竞选文件

（资格审查部分）

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

1.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

2.竞选人基本情况表

3.项目管理机构

4.比选截止日竞选人资格情况

5.其他资料

6.资格预审证明文件

- 1.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

竞选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞选人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随竞选文件一并递交。

### 2.竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 术 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### 4.比选截止日竞选人资格情况

- 其他资料

（项目名称）

竞选文件

（经济部分）

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

已标价工程量清单